АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от22.01.2016                                                                                                                                 № 22

хутор Бабиче-Кореновский

Об утверждении отчета о реализации

ведомственной целевой программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» на 2014-2015  годы за 2015 год

В соответствии с  постановлением администрации Пролетарского  сельского поселения  Кореновского  района от   19 мая 2015 года №108  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пролетарского сельского поселения Кореновского района»,  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района на 2014-2015  годы» за 2015 год  (приложение № 1).

- Утвердить оценку эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района на 2014-2015  годы» за 2015 год (приложение № 2).

3. Общему отделу администрации  Пролетарского сельского поселения Кореновского района (Гвоздева) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить  на официальном сайте администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Пролетарского сельского поселения

Кореновского района                                                                М.И. Шкарупелова

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 22.01.2016 №22 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий  ведомственной целевой  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района на 2014-2015  годы» за 2015 год

Целевая  программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» на 2014-2015  годы    (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Пролетарского  сельского поселения Кореновского района от 19 декабря 2013  года  № 241 «Об утверждении целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» на 2014-2015  годы. Постановлениями администрации Пролетарского  сельского поселения Кореновского района  от 1 декабря 2014 года № 168, от 25 декабря 2014 года № 189, от 12 февраля 2015 года № 39, от 10 марта 2015 года №55, от 30 июня 2015 года №145, от 7 октября 2015 года №191, 8 декабря 2015 года № 256 вносились изменения в Программу.

Период реализации программы  - 2014-2015 годы.

В рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по следующим направлениям:

Реализация энергосберегающей политики на территории поселения;

Обеспечение точности, достоверности и единства учета отпускаемых и

потребляемых энергетических ресурсов;

Оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов;

Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов (малые люминесцентные лампы, с последующим переходом на светодиодные лампы).

Задачи:

Анализ фактического энергопотребления на объектах администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района, организациях осуществляющих регулируемые виды деятельности;

Формирование информационной базы нормативно-правовых актов по повышению эффективности использования энергоресурсов;

Оснащение объектов администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района, предприятий осуществляющих регулируемые виды деятельности, организаций финансируемых из местного бюджета приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов;

Применение новых современных технологий в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций;

Использование энергосберегающих технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих снижение затрат на энергоресурсы, в том числе строительных и теплозащитных материалов и т.д.

Проведение энергоаудита эксплуатируемых зданий и сооружений финансируемых из местного бюджета предприятий осуществляющих регулируемые виды деятельности Пролетарского сельского поселения Кореновского района;

Обучение персонала учреждений и предприятий по вопросам энергосбережения;

Установка в зданиях и на объектах учреждений и предприятий современных приборов учета расхода воды, газа и электроэнергии, а также регулирующих механизмов.

Общая характеристика выполнения мероприятий:  все мероприятия за 2015 год выполнены в полном объеме.

Обеспечено финансирование программных мероприятий в 2015 году, 100%. Финансирование проводилось из средств местного бюджета  на сумму – 121,9 тыс. рублей.

Итоговый отчет

о выполнении целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» на 2014-2015  годы  за 2015 год

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | привлеченные средства из: |  |
|  |  |  |  |  |  | районного бюджета | краевого бюджета | внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Разработка графика обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений; | Всего | План/ Исполнение | Без финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | План/ Исполнение | Без финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | План/ Исполнение | Без финансирования |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений | всего | План/ Исполнение | 0,0/0 | 0,0/0 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение и установка электрического счетчика | всего | План\исполнение | 2,3/2,3 | 2,3/2,3 |  |  |  | 100,0 |
|  |  | 2014 |  | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 2,3/2,3 | 2,3/2,3 |  |  |  | 100,0 |
| 4 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | всего | План\исполнение | Без финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |
| 5 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные. | всего | План/ исполнение | 3,6/3,6 | 3,6/3,6 |  |  |  | 100,0 |
|  |  | 2014 |  | 3,6/3,6 | 3,6/3,6 |  |  |  | 100 |
|  |  | 2015 |  | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 |  |  |  |  |
| 6 | Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения, установка таймеров времени в щите учета уличного освещения. | всего | План/ исполнение | 18,8/18,8 | 18,8/18,8 |  |  |  | 100,0 |
|  |  | 2014 |  | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 18,8/18,8 | 18,8/18,8 |  |  |  | 100,0 |
| 7 | Повышение энергетической эффективности, приобретение преобразователя частоты для насосов и вентиляторов СР2000 и комплектующих для его установки | всего | План/ исполнение | 86,1/86,1 | 86,1/86,1 |  |  |  | 100,0 |
|  |  | 2014 |  | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 86,1/86,1 | 86,1/86,1 |  |  |  | 100,0 |
|  | Приобретение счетчиков 3-ф СЕ301 145 JAVZ 5-60А 3-ф 4тар госпров | всего | План/ исполнение | 12,8/12,8 | 12,8/12,8 |  |  |  | 100,0 |
|  |  | 2014 |  | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 12,8/12,8 | 12,8/12,8 |  |  |  |  |
|  | Лабораторно-измерительные работы в электроустановках | всего | План/ исполнение | 1,9/1,9 | 1,9/1,9 |  |  |  | 100,0 |
|  |  | 2014 |  | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 1,9/1,9 | 1,9/1,9 |  |  |  | 100,0 |
|  | Всего по Программе, | всего | План | 125,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 125,5 |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  | 2014 | План | 3,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 3,6 |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  | 2015 | План | 121,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 121,9 |  |  |  |  | 100,0 |

Аналитическая записка

об эффективности реализации ведомственной целевой Программы   «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района»  на 2014-2015  годы

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия, запланированные на 2014-2015  годы выполнены в полном объеме.

Целевые индикаторы и показатели за 2015 год  соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы за 2015 год: в  ходе реализации ведомственной целевой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» на 2014-2015  годы удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

Финансирование программных мероприятий в 2015 году проводилось из средств местного бюджета 121,9 тыс. В соответствии с Федеральным Законом № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены закупки методом   - до 100 тыс. рублей.  Был приобретен и установлен электрический счетчик, установлены таймеры времени в щите учета уличного освещения, приобретены VFD075CP43B-21 Преобразователи частоты для насосов и вентиляторов CP2000 -40,255, приобретены счетчики 3-ф СЕ301 145 JAVZ 5-60А 3-ф 4тар госпров., проведены лабораторно-измерительные работы в электроустановках.

При оценке  эффективности реализации  муниципальной  целевой  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» на 2014-2015  годы  проводилось  сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  в 2015 году 100,00%.

Результативность Программы в  2015 году 100%.

Степень выполнения запланированных мероприятий программы в 2015 году 100%.

Эффективность реализации муниципальной Программы  в 2015 году 100%.

Глава

Пролетарского  сельского поселения

Кореновского района                                                               М.И. Шкарупелова

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от22.01.2016 № 22 |
| --- | --- |

Оценка эффективности и результативности реализации целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района на 2014-2015  годы» за 2015 год

Пояснительная записка

Анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» на 2014-2015  годы за 2015 год   приведен в таблице № 1.

Оценка результативности  реализации мероприятий Программы производилась  на основе следующих индикаторов:

наличия в администрации Пролетарского  сельского поселения, муниципальных бюджетных учреждениях:

энергетических паспортов;

актов энергетических обследований;

установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

сокращения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления организаций на территории поселения на 1-2 процента по сравнению с 2014 годом (базовый год);

количество частотных преобразователей, установленных на артскважинах.

Улучшено экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории.

Эффективность реализации муниципальной Программы за 2015 год 100,0% .

Анализ показателей результативности Программы  приведен в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района на 2014-2015  годы» за 2015 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача |
| 1. | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные. | Местный бюджет | 3,6 | 3,6 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 2. | Приобретение и установка электрического счетчика | Местный бюджет | 2,3 | 2,3 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 3. | Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения, установка таймеров времени в щите учета уличного освещения. | Местный бюджет | 18,8 | 18,8 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 4. | Повышение энергетической эффективности, приобретение преобразователя частоты для насосов и вентиляторов СР2000 и комплектующих для его установки | Местный бюджет | 86,1 | 86,1 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 5. | Приобретение счетчиков 3-ф СЕ301 145 JAVZ 5-60А 3-ф 4тар госпров. | Местный бюджет | 12,8 | 12,8 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 6. | Лабораторно-измерительные работы в электроустановках | Местный бюджет | 1,9 | 1,9 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе | Местный бюджет | 125,5 | 125,5 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  | 125,5 | 125,5 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» на 2014-2015  годы за 2015год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Значение целевого индикатора при расчете,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Наличие в администрации Пролетарского сельского поселения, муниципальных бюджетных учреждениях актов энергетических обследований; | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2 | удельный показатель расхода энергоносителей МБУК ПСПКР «Пролетарский СДК», МБУК ПСПКР «Бабиче-Кореновский СДК» | тыс.кВат*час*год | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | 100,0 |
|  | количество частотных преобразователей, установленных на артскважинах. | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 |
|  | количество таймеров времени в щите учета уличного освещения. | шт. | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,0 |

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» на 2014-2015  годы за 2015 год

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. / Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. /Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Наличие в администрации Пролетарского сельского поселения, муниципальных бюджетных учреждениях актов энергетических обследований; удельный показатель расхода энергоносителей МБУК ПСПКР «Пролетарский СДК», МБУК ПСПКР «Бабиче-Кореновский СДК» количество частотных преобразователей, установленных на артскважинах. количество таймеров времени в щите учета уличного освещения. | 125,5/1/5,5/2/5 | 125,5/1/5,5/2/5 | 1,0 |

Глава

Пролетарского  сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                             М.И. Шкарупелова