АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2021                                                                                                                                  №10

хутор Бабиче-Кореновский

Об утверждении отчета о реализации

ведомственной целевой программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» за 2020  год

В соответствии с  постановлением администрации Пролетарского  сельского поселения  Кореновского  района от   19 мая 2015 года №108  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пролетарского сельского поселения Кореновского района»,  администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района         п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района на 2020  год  (приложение № 1).

2. Утвердить оценку эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района на 2020  год (приложение № 2).

3. Общему отделу администрации  Пролетарского сельского поселения Кореновского района (Качан) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить  на официальном сайте администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Пролетарского сельского поселения

Кореновского района                                                                    М.И. Шкарупелова

2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от  15 января  2021   года №10   «Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» за  2020  год

Проект подготовлен и внесён:

Общим отделом

администрации Пролетарского

сельского поселения

Кореновского района

Ведущий специалист общего отдела                                       Г.А. Федоренко

Проект согласован:

Начальник финансового отдела

администрации Пролетарского

сельского поселения

Кореновского района                                                                       О.И. Цапулина

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 15.01.2021 № 10 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий  ведомственной целевой  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» за 2020  год

Целевая  программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» на 2020  год    (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Пролетарского  сельского поселения Кореновского района от 15 ноября 2019 года № 157 «Об утверждении целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» на 2020  год. Постановлением  от 17 декабря 2020 года №168 внесены изменения в Программу.

Период реализации программы  - 2020  год.

В рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по следующим направлениям:

Реализация энергосберегающей политики на территории поселения;

Обеспечение точности, достоверности и единства учета отпускаемых и

потребляемых энергетических ресурсов;

Оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов;

Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов (малые люминесцентные лампы, с последующим переходом на светодиодные лампы).

Задачи:

Анализ фактического энергопотребления на объектах администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района, организациях осуществляющих регулируемые виды деятельности;

Формирование информационной базы нормативно-правовых актов по повышению эффективности использования энергоресурсов;

Оснащение объектов администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района, предприятий осуществляющих регулируемые виды деятельности, организаций финансируемых из местного бюджета приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов;

Применение новых современных технологий в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций;

Использование энергосберегающих технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих снижение затрат на энергоресурсы, в том числе строительных и теплозащитных материалов и т.д.

Проведение энергоаудита эксплуатируемых зданий и сооружений финансируемых из местного бюджета предприятий осуществляющих регулируемые виды деятельности Пролетарского сельского поселения Кореновского района;

Обучение персонала учреждений и предприятий по вопросам энергосбережения;

Установка в зданиях и на объектах учреждений и предприятий современных приборов учета расхода воды, газа и электроэнергии, а также регулирующих механизмов.

Общая характеристика выполнения мероприятий:  все мероприятия за 2020  год выполнены в полном объеме.

Обеспечено финансирование программных мероприятий в 2020  году, 100%. Финансирование проводилось из средств местного бюджета  на сумму – 3,0  тыс. рублей.

Итоговый отчет

о выполнении целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» за 2020  год

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районного бюджета |  | краевого бюджета | внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Разработка графика обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений | 2020 | План/ Исполнение | Без финансирования | Без финансирования | - | - |  | - | - |
| 2 | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений | 2020 | План/ Исполнение | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 | - | - |  | - | - |
| 3 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | 2020 | План\исполнение | Без финансирования | Без финансирования | - | - |  | - | - |
| 4 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | 2020 | План\исполнение | Без финансирования | Без финансирования | - | - |  | - | - |
| 5 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные. | 2020 | План/ исполнение | Без финансирования | Без финансирования | - | - |  | - | - |
| 6 | Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения, установка таймеров времени в щите учета уличного освещения. | 2020 | План/ исполнение | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 | - | - |  | - | - |
| 7 | Повышение энергетической эффективности, приобретение преобразователя частоты для насосов и вентиляторов СР2000 и комплектующих для его установки | 2020 | План/ исполнение | 3,0/3,0 | 3,0/3,0 | - | - |  | - | 100,0 |
| 8 | Ежемесячный мониторинг показаний приборов учета. | 2020 | План/ исполнение | Без финансирования | Без финансирования | - | - |  | - | - |
| 9 | Контроль за соответствием установленных лимитов с фактическим потреблением | 2020 | План/ исполнение | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 | - | - |  | - | - |
| 10 | Корректировка установленных лимитов, учитывая выбывшее или вновь установленное оборудование | 2020 | План/ исполнение | Без финансирования | Без финансирования | - | - |  | - | - |
|  | Всего по Программе, |  | План | 3,0 | 3,0 | - | - |  | - | - |
|  |  |  | Исполнение | 3,0 | 3,0 | - | - |  | - | 100,0 |

Аналитическая записка

об эффективности реализации ведомственной целевой Программы   «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района»  за 2020   год

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия, запланированные на 2020   год выполнены в полном объеме.

Целевые индикаторы и показатели за 2020  год  соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы за 2020  год: в  ходе реализации ведомственной целевой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» на 2020   год  удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

Финансирование программных мероприятий в 2020 году проводилось из средств местного бюджета 3,0 тыс. В соответствии с Федеральным Законом № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены закупки методом   - до 100 тыс. рублей.

При оценке  эффективности реализации  муниципальной  целевой  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» за 2020   год  проводилось  сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  в 2020  году 100,00%.

Результативность Программы в  2020  году 100%.

Степень выполнения запланированных мероприятий программы в 2020  году 100%.

Эффективность реализации муниципальной Программы  в 2020  году 100%.

Глава

Пролетарского сельского поселения

Кореновского района                                                                М.И. Шкарупелова

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 15.01.2021 №10 |
| --- | --- |

Оценка эффективности и результативности реализации целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района за 2020  год

Пояснительная записка

Анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» на 2020  год   приведен в таблице № 1.

Оценка результативности  реализации мероприятий Программы производилась  на основе следующих индикаторов:

наличия в администрации Пролетарского  сельского поселения, муниципальных бюджетных учреждениях:

энергетических паспортов;

актов энергетических обследований;

установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

сокращения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления организаций на территории поселения на 1-2 процента по сравнению с 2020 годом (базовый год);

количество частотных преобразователей, установленных на артскважинах.

Улучшено экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории.

Эффективность реализации муниципальной Программы за 2020  год 100,0% .

Анализ показателей результативности Программы  приведен в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района за 2020 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка графика обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений | Местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | - | - | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 2. | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 3. | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | Местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | - | - | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 4. | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | Местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | - | - | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 5. | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные. | Местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 6. | Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения, установка таймеров времени в щите учета уличного освещения. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 7. | Повышение энергетической эффективности, приобретение преобразователя частоты для насосов и вентиляторов СР2000 и комплектующих для его установки | Местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 8. | Ежемесячный мониторинг показаний приборов учета. | Местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | - | - | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 9. | Контроль за соответствием установленных лимитов с фактическим потреблением | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 10. | Корректировка установленных лимитов, учитывая выбывшее или вновь установленное оборудование | Местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | - | - | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  |  | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» за  2020  год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  | Значение целевого индикатора при расчете,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировке) воды в системах водоснабжения (при установке 1-го ПЧ) | кВтч | 87965,0 | 87 965,0 | 0 | 0 | 100,0 |

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» за 2020  год

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. / Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. /Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировке) воды в системах водоснабжения (при установке 1-го ПЧ) | 3,0/87965,0 | 3,0/87965,0 | 1,0 |

Глава

Пролетарского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                  М.И. Шкарупелова