АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2021                                                                                                                           № 14

хутор Бабиче-Кореновский

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «Ремонт и благоустройство воинских захоронений, расположенных на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2020 год»

В соответствии с  постановлением администрации Пролетарского сельского поселения  Кореновского  района от 19 мая 2015 года №108  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пролетарского сельского поселения Кореновского района»,  администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района         п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Ремонт и благоустройство воинских захоронений, расположенных на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2020 год.

2. Утвердить оценку эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Ремонт и благоустройство воинских захоронений, расположенных на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2020 год (приложение № 2).

3. Общему отделу администрации  Пролетарского сельского поселения Кореновского района (Качан) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить  на официальном сайте администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Пролетарского сельского поселения

Кореновского района                                                               М.И. Шкарупелова

2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от    15 января  2021  года    № 14  «Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой  программы  «Ремонт и благоустройство воинских захоронений, расположенных на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2020 год.

Проект подготовлен и внесен:

Общим отделом

администрации Пролетарского

сельского поселения

Кореновского района

Ведущий специалист общего отдела                                               Г.А. Федоренко

Проект согласован:

Начальник финансового отдела

администрации Пролетарского

сельского поселения

Кореновского района                                                                      О.И. Цапулина

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 15.01.2021 № 14 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной  целевой  программы «Ремонт и благоустройство воинских захоронений, расположенных на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2020 год

Ведомственная  целевая  программа «Ремонт и благоустройство воинских захоронений, расположенных на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2020 год  (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 9  января 2020 года № 1 «Об утверждении  ведомственной целевой программы «Ремонт и благоустройство воинских захоронений, расположенных на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2020 год» изменения в Программу вносились  постановлениями администрации Пролетарского  сельского поселения Кореновского района от 12 мая 2020 года№62, от 17 декабря 2020 года №164.

Мероприятия программы  были направлены на обеспечение комплексного подхода к решению проблем приведения внешнего облика воинских захоронений в благоустроенный вид, создание условий по обеспечению их сохранности на территории Пролетарского сельского поселения.

Реализация Программы позволила произвести ремонт 2-х воинских захоронений на территории Пролетарского сельского поселения и тем самым обеспечить достойное увековечение лиц, погибших при защите Отечества, и способствовало патриотическому воспитанию граждан своей малой Родины.

Период реализации программы  - 2020  год.

Обеспечено финансирование программных мероприятий 100%. Финансирование проводилось из средств федерального, краевого и местного бюджетов.

Общий объем финансирования 1614,6 тыс. рублей

Итоговый отчет о выполнении ведомственной целевой программы  «Ремонт и благоустройство воинских захоронений, расположенных на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2020 год

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  |  | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | районного бюджета | федерального, краевого бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1 | Проведение мониторинга состояния воинских захоронений, погибших в годы Великой Отечественной войны. | 2020 | План/ Исполнение | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 |  | - |  | - | - | - |  |
| 2 | Восстановление (ремонт и благоустройство) воинских захоронений на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района | 2020 | План/ Исполнение | 1590,7/ 1590,7 | 47,7/ 47,7 |  | - |  | 1543,0/ 1543,0 | - | 100 |  |
| 3 | Подготовка воинских захоронений к праздничным и памятным датам: митинг, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.; митинг, посвященный Дню памяти и скорби (22 июня); митинг в день освобождения х. Бабиче-Кореновского и х.Пролетарского от немецко-фашистских захватчиков. | 2020 | План/ Исполнение | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 |  | - |  | - | - | - |  |
| 4 | Проведение строительного контроля при восстановлении (ремонте и благоустройстве) воинских захоронений на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района | 2020 | План/ Исполнение | 23,9/23,9 | 23,9/23,9 |  | - |  | - | - | 100 |  |
|  | Всего по Программе, | всего | План | 1614,6 |  | 71,6 | - |  | 1543,0 | - |  |  |
|  |  | 2020 | Исполнение | 1614,6 |  | 71,6 | - |  | 1543,0 | - |  | 100,0 |

Аналитическая записка

об эффективности реализации  ведомственной целевой Программы «Ремонт и благоустройство воинских захоронений, расположенных на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2020 год

Реализация Программы произведена в полном объеме.

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия выполнены в полном объеме. Целевые индикаторы и показатели соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации ведомственной программы  «Ремонт и благоустройство воинских захоронений, расположенных на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2020 год  удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

Финансирование программных мероприятий из средств федерального,краевого – 1543,0 тыс.руб. и  местного бюджета – 71,6 тыс. руб. Общий объем  фактически произведенных расходов  1614,6  тыс. рублей. В соответствии с Федеральным Законом № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведена закупка способ  -  открытый аукцион в электронной форме и способом   - закупки до 100 тыс. рублей. Мероприятия выполнены полностью. Восстановлены ВЗ: «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943 г.», расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, х. Пролетарский, ул. Молодежная; «Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943 г.», расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, х. Бабиче-Кореновский, ул. Мира (напротив МОБУ СОШ №8 МО Кореновский район).

При оценке  эффективности реализации  ведомственной  целевой  программы «Ремонт и благоустройство воинских захоронений, расположенных на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2020 год проводилось сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  -100%.

Результативность Программы -100%.

Степень выполнения запланированных мероприятий программы 100%.

Эффективность реализации ведомственной программы  100%.

Глава

Пролетарского сельского поселения

Кореновского района                                                                М.И. Шкарупелова

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 15.01.2021 № 14 |
| --- | --- |

Оценка эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Ремонт и благоустройство воинских захоронений, расположенных на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2020 год

Пояснительная записка

Анализ объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Ремонт и благоустройство воинских захоронений, расположенных на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2020 год приведен в таблице № 1.

Оценка результативности реализации Программы (Приложение №2) осуществлялось на основе следующего индикатора:

Количество отремонтированных воинских захоронений на территории Пролетарского  сельского поселения.

Общая характеристика выполнения мероприятий:  все мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ показателей результативности Программы  приведен в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Ремонт и благоустройство воинских захоронений, расположенных на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2020 год

| № п\п | Наименование задачи, мероприятий Программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Факти ческое значение | Отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | Тыс. рублей, -\+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проведение мониторинга состояния воинских захоронений, погибших в годы Великой Отечественной войны. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 2 | Восстановление (ремонт и благоустройство) воинских захоронений на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района | Краевой, местный бюджет | 1543,0 | 1543,0 | 0,0 | 100,0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 3 | Подготовка воинских захоронений к праздничным и памятным датам: митинг, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.; митинг, посвященный Дню памяти и скорби (22 июня); митинг в день освобождения х. Бабиче-Кореновского и х.Пролетарского от немецко-фашистских захватчиков. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 4 | Проведение строительного контроля при восстановлении (ремонте и благоустройстве) воинских захоронений на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района | местный бюджет | 71,6 | 71,6 | 0,0 | 100,0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  | краевой, местный бюджет | 1614,6 | 1614,6 | 0,0 | 100,0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  | 1543,0 | 1543,0 | 0,0 | 100,0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| Местный бюджет (МБ) |  |  | 71,6 | 71,6 | 0,0 | 100,0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы «Ремонт и благоустройство воинских захоронений, расположенных на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2020 год

| Показатель | Единица измерения | 2020 год |  | Отклонение |  | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | - / + | % |  |
| Количество отремонтированных воинских захоронений на территории Пролетарского сельского поселения | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 |
| Проведение косметического ремонта и благоустройство воинских захоронений, расположенных на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района. | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Ремонт и благоустройство воинских захоронений, расположенных на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2020 год

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.\ Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.\ Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ведомственной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Количество отремонтированных воинских захоронений на территории Пролетарского сельского поселения, Проведение косметического ремонта и благоустройство воинских захоронений, расположенных на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района. | 1614,6/2/0 | 1614,6/2/0 | 1,0 |

Глава

Пролетарского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                         М.И. Шкарупелова