АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2022                                                                                                                              № 12

хутор Бабиче-Кореновский

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района» за 2021  год

В соответствии с  постановлением администрации Пролетарского сельского поселения  Кореновского  района от 18 мая 2015 года №108  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пролетарского сельского поселения Кореновского района»,  администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района» за 2021 год (приложение № 1).

- Утвердить оценку эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района» за 2021   год (приложение № 2).

3. Общему отделу администрации  Пролетарского сельского поселения Кореновского района (Демченко) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить  на официальном сайте администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Пролетарского сельского поселения

Кореновского района                                                               И.В. Турашов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 19.01.2022 № 12 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной  целевой  программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района» за 2021 год

Ведомственная  целевая  программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2021  год  (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 12 ноября 2020 года №139 «Об утверждении  ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2021   год»,  изменения в Программу вносились  постановлениями администрации Пролетарского  сельского поселения Кореновского района от изменениями от 1 апреля 2021 года №34, с изменениями от 7 июня 2021 года №60, с изменениями от 2 августа 2021 года №90, от 27 сентября 2021 года №111, от 24 декабря 2021 года №161.

Мероприятия программы  были направлены на повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района, сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защита их законных интересов.

Период реализации программы  - 2021  год.

Обеспечено финансирование программных мероприятий 100%. Финансирование проводилось из средств местного бюджета.

Общий объем финансирования 712,2  тыс. рублей

Итоговый отчет

о выполнении ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2021 год

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районного бюджета | краевого бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1 | Нанесение дорожной разметки краской с микросферами стеклянными при помощи краскопульта высокого давления в х. Бабиче-Кореновском и в х. Пролетарском | 2021 | План | 27,3 | 27,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 52,6 | 52,6 | - |  | - | - | 100,0 |  |
| 2 | Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях и анализ последствий дорожно-транспортных происшествий с участием детей на автомобильных дорогах. | 2021 | План | Без финансирования | Без финансирования | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  | - |  | - | - | - |  |
| 3 | Изготовление уголков по правилам дорожного движения, использование компьютерных программ в образовательных учреждений с целью использования их в процессе обучения безопасному поведению на дорогах | 2021 | План | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  | - |  | - | - | - |  |
| 4 | Проведение семинаров по повышению квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений по обучению детей безопасному поведению на дорогах. | 2021 | План | Без финансирования | Без финансирования | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  | - |  | - | - | - |  |
| 5 | Установка дорожных знаков в населенных пунктах поселения | 2021 | План | 61,4 | 61,4 | - |  | - | - | 100,0 |  |
|  |  |  | Исполнение | 61,4 | 61,4 | - |  | - | - |  |  |
| 6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог Пролетарского сельского поселения | 2021 | План | 598,2 | 598,2 | - |  | - | - | 100,0 |  |
|  |  |  | Исполнение | 598,2 | 598,2 | - |  | - | - |  |  |
|  | Всего по Программе, | всего | План/ Исполнение | 712,2/ 712,2 | 712,2/ 712,2 | - |  | - | - |  | 100,0 |

Аналитическая записка

об эффективности реализации  ведомственной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2021 год

Реализация Программы произведена в полном объеме.

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия выполнены и в полном объеме. Целевые индикаторы и показатели соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации ведомственной программы  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2021 год удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

Финансирование программных мероприятий из средств местного бюджета из средств местного бюджета. Общий объем  фактически произведенных расходов 712,2 тыс. рублей, т.е. освоены денежные средства в полном объеме от запланированных.

В соответствии с Федеральным Законом № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены закупки у единственного поставщика. Нанесена дорожная разметка краской с микросферами стеклянными в х. Бабиче-Кореновском и в х. Пролетарском, установлены дорожные знаки в населенных пунктах поселения, выполнен  ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Мира в х. Бабиче-Кореновском .

При оценке  эффективности реализации  ведомственной  целевой  программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района» за 2021 год

проводилось сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  -100%.

Результативность Программы -100%.

Степень выполнения запланированных мероприятий программы 100%.

Эффективность реализации ведомственной программы  100%.

Глава

Пролетарского сельского поселения

Кореновского района                                                                И.В. Турашов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 19.01.2022 №12 |
| --- | --- |

Оценка эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района» за 2021 год

Пояснительная записка

Анализ объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района» за 2021 год приведен в таблице № 1.

Оценка результативности реализации Программы (Приложение №2) осуществлялось на основе следующих индикаторов:

снижение роста  уровня аварийности на дорогах Пролетарского сельского поселения Кореновского района;

снижение уровня  числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

нанесение дорожной разметки

Общая характеристика выполнения мероприятий:  все мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ показателей результативности Программы  приведен в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района» за 2021 год

| № п\п | Наименование задачи, мероприятий Программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Факти ческое значение | Отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | Тыс. рублей, -\+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Нанесение дорожной разметки краской с микросферами стеклянными при помощи краскопульта высокого давления в х. Бабиче-Кореновском и в х. Пролетарском | местный бюджет | 52,6 | 52,6 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 2 | Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях и анализ последствий дорожно-транспортных происшествий с участием детей на автомобильных дорогах. | местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 3 | Изготовление уголков по правилам дорожного движения, использование компьютерных программ в образовательных учреждений с целью использования их в процессе обучения безопасному поведению на дорогах | местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 4 | Проведение семинаров по повышению квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений по обучению детей безопасному поведению на дорогах. | местный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 5 | Установка дорожных знаков в населенных пунктах поселения | местный бюджет | 61,4 | 61,4 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог Пролетарского сельского поселения | местный бюджет | 598,2 | 598,2 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  |  | 712,2 | 712,2 | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  | 712,2 | 712,2 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района» за 2021 год

| Показатель | Единица измерения | 2021 год |  | Отклонение |  | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | - / + | % |  |
| Снижение роста уровня аварийности на дорогах Пролетарского сельского поселения Кореновского района | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| Снижение уровня числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| Нанесение дорожной разметки | м2 | 88,0 | 88,0 | 0 | 0 | 100,0 |

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района» за 2021 год

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.\ Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.\ Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ведомственной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Снижение роста уровня аварийности на дорогах Пролетарского сельского поселения Кореновского района; Снижение уровня числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; Нанесение дорожной разметки | 712,2/0/0/88,0 | 712,2/0/0/88,0 | 1,0 |

Глава

Пролетарского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                        И.В. Турашов