АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от27.01.2015                                                                                                                            №11

хутор Бабиче-Кореновский

Об утверждении отчета о реализации

ведомственной целевой программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района на 2014-2015  годы» за 2014 год

В соответствии с  постановлением администрации Пролетарского  сельского поселения  Кореновского  района от   11 апреля  2011 года    № 27  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пролетарского сельского поселения Кореновского района»,  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района на 2014-2015  годы» за 2014 год  (приложение № 1).

- Утвердить оценку эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района на 2014-2015  годы» за 2014 год (приложение № 2).

3. Обнародовать  постановление на информационных стендах Пролетарского сельского поселения Кореновского района и разместить в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Пролетарского  сельского поселения  Кореновского района.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Пролетарского

сельского поселения

Кореновского района                                                                        О.В. Руга

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от27.01.2015 №11 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий  ведомственной целевой  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района на 2014-2015  годы» за 2014 год

Целевая  программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района на 2014-2015  годы»    (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Пролетарского  сельского поселения Кореновского района от 19 декабря 2013  года  № 241 «Об утверждении целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района на 2014-2015  годы», постановлением администрации Пролетарского  сельского поселения Кореновского района  от 1 декабря 2014 года № 168, от 25 декабря 2014 года № 189 вносились изменения  в Программу.

Период реализации программы  - 2014-2015 годы.

В рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по следующим направлениям:

Реализация энергосберегающей политики на территории поселения;

Обеспечение точности, достоверности и единства учета отпускаемых и

потребляемых энергетических ресурсов;

Оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов;

Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов (малые люминесцентные лампы, с последующим переходом на светодиодные лампы).

Задачи:

Анализ фактического энергопотребления на объектах администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района, организациях осуществляющих регулируемые виды деятельности;

Формирование информационной базы нормативно-правовых актов по повышению эффективности использования энергоресурсов;

Оснащение объектов администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района, предприятий осуществляющих

регулируемые виды деятельности, организаций финансируемых из местного бюджета приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов;

Применение новых современных технологий в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций;

Использование энергосберегающих технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих снижение затрат на энергоресурсы, в том числе строительных и теплозащитных материалов и т.д.

Проведение энергоаудита эксплуатируемых зданий и сооружений финансируемых из местного бюджета предприятий осуществляющих регулируемые виды деятельности Пролетарского сельского поселения Кореновского района;

Обучение персонала учреждений и предприятий по вопросам энергосбережения;

Установка в зданиях и на объектах учреждений и предприятий современных приборов учета расхода воды, газа и электроэнергии, а также регулирующих механизмов.

Общая характеристика выполнения мероприятий:  все мероприятия за 2014 год выполнены в полном объеме.

Обеспечено финансирование программных мероприятий в 2014 году, 100%. Финансирование проводилось из средств местного бюджета  на сумму – 3,6 тыс. рублей.

Итоговый отчет о выполнении целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района на 2014-2015  годы» за 2014 год

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районного бюджета |  | краевого бюджета | внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Разработка графика обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений; | Всего | План | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | План | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | План | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений | всего |  | 10,0/0 | 10,0/0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | всего | План\исполнение | 3,0/0,0 | 3,0/0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | всего | План\исполнение | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные. | всего | План/ исполнение | 15,6/3,6 | 15,6/3,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  | 3,6/3,6 | 3,6/3,6 |  |  |  |  | 100 |
|  |  | 2015 |  | 12,0/0,0 | 12,0/0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе, | всего | План | 28,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 3,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | План | 3,6 |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  |  | Исполнение | 3,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | План | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 0 |  |  |  |  |  |  |

Аналитическая записка

об эффективности реализации  целевой Программы   «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района на 2014-2015  годы»

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия, запланированные на 2014-2015  годы выполнены и в полном объеме

Целевые индикаторы и показатели за 2014 год  соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы за 2014 год: в  ходе реализации муниципальной   «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района на 2014-2015  годы»  на 2014-2015  годы удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

Финансирование программных мероприятий в 2014 году проводилось из средств местного бюджета 3,6 тыс. В соответствии с Федеральным Законом № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены закупки методом   - до 100 тыс. рублей.

При оценке  эффективности реализации  муниципальной  целевой  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района на 2014-2015  годы»  на 2014-2015  годы проводилось  сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  в 2014 году 100,00%.

Результативность Программы в  2014 году 100%. Степень выполнения запланированных мероприятий программы в 2014 году 100%. Эффективность реализации муниципальной Программы  в 2014 году 100%.

Глава  Пролетарского

сельского поселения

Кореновского района                                                                        О.В. Руга

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от27.01.2015 №11 |
| --- | --- |

Оценка эффективности и результативности реализации целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района на 2014-2015  годы» за 2014 год

Пояснительная записка

Анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района на 2014-2015  годы» за 2014 год   приведен в таблице № 1.

Оценка результативности  реализации мероприятий Программы производилась  на основе следующих индикаторов:

наличия в администрации Пролетарского  сельского поселения, муниципальных бюджетных учреждениях:

энергетических паспортов;

актов энергетических обследований;

установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

сокращения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления организаций на территории поселения на 1-2 процента по сравнению с 2013 годом (базовый год);

снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

Улучшено экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории.

| Наименование показателя | План 2014 год | План 2015 год |
| --- | --- | --- |
| наличие в администрации Пролетарского сельского поселения, муниципальных бюджетных учреждениях: энергетических паспортов | - | Энергетический паспорт на МБУК ПСПКР «Пролетарский СДК»; Энергетический паспорт на МБУК ПСПКР «Бабиче-Кореновский СДК» |
| наличие в администрации Пролетарского сельского поселения, муниципальных бюджетных учреждениях актов энергетических обследований | - | 2 |
| удельный показатель расхода энергоносителей МБУК ПСПКР «Пролетарский СДК», МБУК ПСПКР «Бабиче-Кореновский СДК» тыс.кВат*час*год | 6,0 | 5,5 |
| количество частотных преобразователей, установленных на артскважинах (шт.) | - | 5 |

Эффективность реализации муниципальной Программы за 2014 год 100,0% .

Анализ показателей результативности Программы  приведен в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района на 2014-2015  годы» за 2014 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные. | Тыс. рублей | 3,6 | 3,6 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  | Местный бюджет | 3,6 | 3,6 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  | 3,6 | 3,6 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района на 2014-2015  годы» за 2014год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  | Значение целевого индикатора при расчете,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Наличие в администрации Пролетарского сельского поселения, муниципальных бюджетных учреждениях: энергетических паспортов; актов энергетических обследований; установленных нормативов и лимитов энергопотребления; удельный показатель расхода энергоносителей МБУК ПСПКР «Пролетарский СДК», МБУК ПСПКР «Бабиче-Кореновский СДК» тыс.кВат*час*год . | Шт. Шт. | Запланирован Запланирован Установлены 6,5 | Запланирован Запланирован Установлены 5,0 | 0 0 | 0 0 | 100,0 100,0 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района на 2014-2015  годы» за 2014 год

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. / Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. /Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные. (закуплены и установлены 94 энергосберегающие лампы) | 3,6 | 3,6 | 1,0 |

Глава  Пролетарского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                             О.В. Руга