АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от27.01.2015                                                                                                                          №18

хутор Бабиче-Кореновский

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Пролетарского  сельского поселения Кореновского района  на 2014 год»за 2014 год

В соответствии с  постановлением администрации Пролетарского  сельского поселения  Кореновского  района от 11 апреля 2011 года      № 27  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пролетарского сельского поселения Кореновского района»,  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Пролетарского  сельского поселения Кореновского района на 2014 год» за  2014 год (приложение № 1).

- Утвердить оценку эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Пролетарского  сельского поселения Кореновского района на 2014 год»  за  2014 год (приложение № 2).

3. Обнародовать  постановление на информационных стендах Пролетарского сельского поселения Кореновского района и разместить в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Пролетарского сельского поселения  Кореновского района.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Пролетарского

сельского поселения

Кореновского района                                                                              О.В. Руга

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 27.01.2015 №18 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Пролетарского  сельского поселения Кореновского района на 2014 год» за 2014 год

Ведомственная целевая программа «Развитие водоснабжения населенных пунктов Пролетарского  сельского поселения Кореновского района на 2014 год» (далее – Программа) была утверждена   постановлением администрации Пролетарского  сельского поселения Кореновского района от 19 декабря 2013 года  № 236 «Об утверждении ведомственной  целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Пролетарского  сельского поселения Кореновского района на 2014 год»,  изменения в Программу вносились  постановлением администрации Пролетарского  сельского поселения Кореновского района от 1 сентября 2014 года № 99, 1 декабря  2014 года № 167.

Мероприятия программы  были направлены на реконструкцию и строительство водопроводной сети.

Задачи:

повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения и инженерного обустройства населенных пунктов Пролетарского  сельского поселения;

проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения в населенных пунктах Пролетарского  сельского поселения.

Финансирование  мероприятий программы  запланировано из средств местного бюджета. Общий объем  запланированных расходов  900,8 тысяч  рублей.

Итоговый отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Пролетарского  сельского поселения Кореновского района на 2014 год»

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы |  | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | районного бюджета | краевого бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт систем водоснабжения Пролетарского сельского поселения Кореновского района | Всего |  | план | 877,3 | 877,3 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  | исполнение | 877,3 | 877,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  | план | 877,3 | 877,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | исполнение | 877,3 | 877,3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт водопроводных сетей с заменой насоса ЭЦВ-6-16-110 | Всего |  | план | 23,5 | 23,5 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  | исполнение | 23,5 | 23,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  | план | 23,5 | 23,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | исполнение | 23,5 | 23,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе, | всего | план |  | 900,8 | 900,8 |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  |  | исполнение |  | 900,8 | 900,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по годам | 2014 | план |  | 900,8 | 900,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | исполнение |  | 900,8 | 900,8 |  |  |  |  |  |  |

Аналитическая записка

об эффективности реализации  ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Пролетарского  сельского поселения Кореновского района на 2014 год» за  2014 год

Реализация Программы произведена в полном объеме.

Общая характеристика  выполнения мероприятий – мероприятия  не выполнены. Целевые индикаторы и показатели не соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Пролетарского  сельского поселения Кореновского района на 2014 год»  удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы.

Финансирование программных мероприятий из средств местного бюджета. Общий объем  900,8 тыс. рублей.

В соответствии с Федеральным Законом №44 –ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» были внесены в планы – графики закупок  способ закупки методом   - до 100 тысяч рублей.

При оценке  эффективности реализации  ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Пролетарского  сельского поселения Кореновского района на 2014 год» проводилось сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  -100%.

Результативность Программы -100%.

Степень выполнения запланированных мероприятий программы 100%.

Эффективность реализации ведомственной программы  100%.

Глава Пролетарского

сельского поселения

Кореновского района                                                                           О.В. Руга

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 27.01.2015 № 18 |
| --- | --- |

Оценка эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Пролетарского  сельского поселения Кореновского района на 2014 год»

Пояснительная записка

Анализ объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Пролетарского  сельского поселения Кореновского района на 2014 год»   приведен в таблице № 1.

В ходе реализации Программы планировалось достичь следующих результатов:

повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения и инженерного обустройства населенных пунктов Пролетарского  сельского поселения;

проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения в населенных пунктах Пролетарского  сельского поселения;

повысить надежность систем водоснабжения; обеспечить населения качественной питьевой водой;

улучшение снабжения водой  проживающего населения   Пролетарского  сельского поселения

Анализ показателей результативности ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Пролетарского  сельского поселения Кореновского района на 2014 год» приведен в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Пролетарского  сельского поселения Кореновского района на 2014 год»

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб.- / + |  | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. | Ремонт систем водоснабжения Пролетарского сельского поселения Кореновского района | местный бюджет | 127,3 | 127,3 |  | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
|  |  | краевой бюджет | 750,0 | 750,0 |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт водопроводных сетей с заменой насоса ЭЦВ-6-16-110 | местный бюджет | 23,5 | 23,5 |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  |  | 900,8 | 900,8 |  | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  | 750,0 | 750,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  | 150,8 | 150,8 |  | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Пролетарского  сельского поселения Кореновского района на 2014 год»

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  | Значение целевого индикатора при расчете,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |  |
| 1. | Строительство и ремонт объектов водоснабжения, ул. Заречная в х. Бабиче-Кореновском | м. | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ремонт водопроводных сетей с заменой насоса ЭЦВ-6-16-110 | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Пролетарского  сельского поселения Кореновского района на 2014 год»

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.\ Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.\ Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ведомственной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ремонт систем водоснабжения Пролетарского сельского поселения Кореновского района | 877,3 | 877,3 | 1,0 |
|  | Ремонт водопроводных сетей с заменой насоса ЭЦВ-6-16-110 | 23,5 | 23,5 | 1,0 |

Глава  Пролетарского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                                     О.В. Руга