АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2016                                                                                                                                № 15

хутор Бабиче-Кореновский

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год

В соответствии с  постановлением администрации Пролетарского сельского поселения  Кореновского  района от 19 мая 2015 года №108  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пролетарского сельского поселения Кореновского района»,  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год.

2. Утвердить оценку эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год (приложение № 2).

3. Общему отделу администрации  Пролетарского сельского поселения Кореновского района (Гвоздева) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить  на официальном сайте администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Пролетарского сельского поселения

Кореновского района                                                                М.И. Шкарупелова

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 22.01.2016 №15 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной  целевой  программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год

Ведомственная  целевая  программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год  (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 1  апреля 2015 года № 71 «Об утверждении  ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год».

Мероприятия программы  были направлены на повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Пролетарского сельского поселения Кореновского района и создание условий для комфортного проживания граждан;

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования Пролетарского сельского поселения Кореновского района.

Период реализации программы  - 2015 год.

Обеспечено финансирование программных мероприятий 100%. Финансирование проводилось из средств местного бюджета.

Общий объем финансирования 1835,8 тыс. рублей

Итоговый отчет о выполнении ведомственной целевой программы  «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  |  | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | районного бюджета | краевого бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1 | Ремонт ул. Кирпичной от ПК0+00 до ПК11+10 (дом № 47) в х. Пролетарском | Всего | План | 1854,3 | 1854,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 1835,8 | 1835,8 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | 2015 | План | 1854,3 | 1854,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 1835,8 | 1835,8 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  | Всего по Программе, | всего | План | 1854,3 |  | 1854,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | Исполнение | 1835,8 |  | 1835,8 |  |  |  |  |  | 100,0 |

Аналитическая записка

об эффективности реализации  ведомственной целевой Программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год

Реализация Программы произведена в полном объеме.

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия выполнены в полном объеме. Целевые индикаторы и показатели соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации ведомственной программы  «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Пролетарского сельского поселения Кореновского района»  на 2015 год удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

Финансирование программных мероприятий из средств краевого и  местного бюджета. Общий объем  фактически произведенных расходов  1835,8  тыс. рублей. В соответствии с Федеральным Законом № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведена закупка способ  -  открытый аукцион в электронной форме. Мероприятие выполнено полностью. Экономия денежных средств  образовалась по причине снижения начальной максимальной  цены контракта в ходе проведения аукциона. Произведен ремонт ул. Кирпичной от ПК0+00 до ПК11+10 (дом № 47) в х. Пролетарском.

При оценке  эффективности реализации  ведомственной  целевой  программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год

проводилось сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  -100%.

Результативность Программы -100%.

Степень выполнения запланированных мероприятий программы 100%.

Эффективность реализации ведомственной программы  100%.

Глава

Пролетарского сельского поселения

Кореновского района                                                                М.И. Шкарупелова

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 22.01.2016 №15 |
| --- | --- |

Оценка эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год

Пояснительная записка

Анализ объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год приведен в таблице № 1.

Оценка результативности реализации Программы (Приложение №2) осуществлялось на основе следующего индикатора:

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог.

Общая характеристика выполнения мероприятий:  все мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ показателей результативности Программы  приведен в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год

| № п\п | Наименование задачи, мероприятий Программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Факти ческое значение | Отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | Тыс. рублей, -\+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ремонт ул. Кирпичной от ПК0+00 до ПК11+10 (дом № 47) в х. Пролетарском | местный бюджет | 1854,3 | 1835,8 | -18,5 (в результате проведения торгов) | 1,0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  | местный бюджет | 1854,3 | 1835,8 | -18,5 (в результате проведения торгов) | 1,0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  | 1530,0 | 1530,0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  | 324,3 | 305,8 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год

| Показатель | Единица измерения | 2015 год |  | Отклонение |  | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | - / + | % |  |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км. | 1,110 | 1,110 | 0 | 0 | 100,0 |

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.\ Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.\ Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ведомственной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | 1854,3/1,110 | 1835,8/1,110 | 1,0 |

Глава

Пролетарского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                         М.И. Шкарупелова