АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от22.01.2016                                                                                                                                  №14

хутор Бабиче-Кореновский

Об утверждении отчета о реализации  ведомственной целевой

программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Информатизация Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2014 – 2015 годы» за 2015 год

В соответствии с  постановлением администрации Пролетарского сельского поселения  Кореновского  района от 19 мая 2015 года №108  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пролетарского сельского поселения Кореновского района»,    п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы  «Информатизация Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2014-2015  годы  за 2015 год   (приложение № 1).

- Утвердить оценку эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Информатизация Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2014-2015 годы за 2015 год (приложение № 2).

3. Общему отделу администрации  Пролетарского сельского поселения Кореновского района (Гвоздева) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить  на официальном сайте администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Пролетарского сельского поселения

Кореновского района                                                                   М.И. Шкарупелова

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 22.01.2016 №14 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий  ведомственной целевой программы  «Информатизация Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2014-2015 годы» за 2015 год

Ведомственная целевая  программа «Информатизация Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2014-2015 годы» (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 19  декабря 2013 года  № 234 «Об утверждении целевой программы «Информатизация Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2014-2015 годы». Постановлениями администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 10 декабря 2014  года  № 174, от 25 декабря 2014 года №190, от 18 ноября 2015 года № 249  были внесены изменения в Программу.

Мероприятия программы  были направлены на создание единого информационного пространства Пролетарского сельского поселения Кореновского района, органично включенного в систему информационного пространства   Кубани,   условий   для   повышения эффективности     местного    самоуправления    на территории поселения за счет внедрения информационных и  коммуникационных технологий (далее   ИКТ)   расширение   возможности   доступа населения и организаций поселения к информации   и   муниципальным   услугам   за  счет использования ИКТ, повышение уровня и качества жизни  населения, формирования конкурентоспособной экономики    Пролетарского сельского поселения Кореновского района, совершенствование   и   развитие   информационной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения Кореновского района, интеграция ее в региональную информационную инфраструктуру, формирование информационных ресурсов поселения. Обеспечение прав граждан и социальных институтов на    свободное    получение,    распространение    и использование информации, создание условий для доступности информации на основе использования ИКТ путем создания официального сайта администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района.

Итоговый отчет о выполнении ведомственной целевой программы  «Информатизация Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2014-2015 годы» за 2015 год

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Построение сети передачи данных администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района | Всего | План | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2014 | План | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2015 | План | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Внедрение системы электронного документооборота | Всего | План | 35,6 | 35,6 | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение | 35,5 | 35,5 | - | - | - | 100,0 |
|  |  | 2014 | План | 18,1 | 18,1 | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение | 18,1 | 18,1 | - | - | - | 100,0 |
|  |  | 2015 | План | 17,5 | 17,5 | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение | 17,4 | 17,4 | - | - | - | 99,4 |
| 3 | Переход на использование IP телефонии и видеосвязи для работы подразделений в составе СПД АЖСПКР | Всего | План | Без финансирования | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 2014 | План |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 2015 | План |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение |  | - | - | - | - | - |
| 4 | Приведение веб-сайта proletarskoe.ru в соответствие требованиям 8-ФЗ от 9 февраля 2009 года | Всего | План | Без финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | План |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | План |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Содержание, а так же обслуживание веб-сайта proletarskoe.ru | Всего | План | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение | 2,5 | 2,5 | - | - | - | 100,0 |
|  |  | 2014 | План | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение | 2,5 | 2,5 | - | - | - | 100,0 |
|  |  | 2015 | План | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение | 2,5 | 2,5 | - | - | - | 100,0 |
| 6 | Оплата за предоставления в пользование услуги доступа к сети интернет | Всего | План | 81,8 | 81,8 | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение | 37,1 | 37,1 | - | - | - | 100,0 |
|  |  | 2014 | План | 37,1 | 37,1 | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение | 37,1 | 37,1 | - | - | - | - |
|  |  | 2015 | План | 44,7 | 44,7 | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение | 44,7 | 44,7 | - | - | - | - |
| 7 | Увеличение материально-технической базы для повышения эффективности и оперативности управления | Всего | План | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2014 | План | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2015 | План | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Разработка системы приема обращения граждан в электронном виде | Всего | План | Без финансирования | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 2014 | План |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 2015 | План |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение |  | - | - | - | - | - |
| 9 | Организация Call-центра для обслуживания населения и организаций района | Всего | План | Без финансирования | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 2014 | План |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 2015 | План |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение |  | - | - | - | - | - |
| 10 | Создание информационных систем | Всего | План | Без финансирования | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 2014 | План |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 2015 | План |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение |  | - | - | - | - | - |
| 11 | Мероприятия по повышению компьютерной грамотности | Всего | План | Без финансирования | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 2014 | План |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 2015 | План |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение |  | - | - | - | - | - |
| 12 | Мероприятия по защите персональных данных | Всего | План | Без финансирования | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 2014 | План |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 2015 | План |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение |  | - | - | - | - | - |
|  | Всего по Программе |  | План | 122,4 | 122,4 | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение | 122,3 | 122,3 | - | - | - | 99,9 | - | - |
|  |  | 2014 | План | 57,7 | 57,7 | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение | 57,7 | 57,7 | - | - | - | - |
|  |  | 2015 | План | 64,7 | 64,7 | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение | 64,6 | 64,6 | - | - | - | - |

Аналитическая записка

об эффективности реализации ведомственной целевой программы  «Информатизация Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2014-2015 годы» за 2015 год

Реализация Программы в 2015 году произведена в полном объеме. Период реализации Программных мероприятий  2014-2015 годы.

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия выполнены и в полном объеме за 2015 год. Целевые индикаторы и показатели соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации ведомственной целевой программы  «Информатизация Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2014-2015 годы»   удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

Финансирование программных мероприятий проводилось из средств местного. Общий объем  фактически произведенных расходов  в 2015 году 64,6 тыс. рублей – 99,8% от запланированных, но не смотря на это были выполнены все запланированные программой мероприятия.

В соответствии с Федеральным Законом № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены закупки способом   - закупки до 100 тыс. рублей.  Приобретены  услуги доступа к сети  Интернет; за право использования программ для ЭВМ для управления сертификатом по тарифному плану «Росреестр», абонентское обслуживание; обслуживание и администрирование ПО VipNet Client (КС3);  обслуживание и администрирование ПО VipNet Client (КС3) сеть 6429; услуги виртуального хостинга;  право использования программ для ЭВМ для «Контур-Экстерн» по ТП «Бюджетник»; услуги по программному обеспечению «Контур-Экстерн»; оказание консультационно-информационных  услуг по вопросам обеспечения информационного взаимодействия с филиалом  ФГБУ «ФКП Росреестра».

При оценке  эффективности реализации ведомственной  целевой программы  «Информатизация Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2014-2015 годы» проводилось  сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  в 2015 году 99,8%.

Результативность Программы в 2015 году 100%.

Степень выполнения запланированных мероприятий программы в 2015 году 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы  в 2015 году 100%

# Глава

# Пролетарского сельского поселения

Кореновского района                                                                  М.И. Шкарупелова

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 22.01.2016 №14 |
| --- | --- |

Оценка эффективности и результативности реализации  ведомственной целевой программы  «Информатизация Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2014-2015 годы» за 2015 год

Пояснительная записка

Финансирование  мероприятий программы  проводилось из средств местного бюджета. Общий объем  фактически произведенных расходов по программе 64,6  тысяч рублей в 2015 году.

Анализ объемов финансирования мероприятий  ведомственной целевой программы  «Информатизация Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2014-2015 годы» за 2015 год приведен в таблице №1.

Оценка результативности реализации Программы   осуществлялась на основе следующих индикаторов:

внедрение системы электронного документооборота;

мероприятия по повышению компьютерной грамотности;

разработка системы приема обращений граждан в электронном виде.

Анализ показателей результативности ведомственной целевой программы ««Информатизация Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2014-2015 годы» за 2015 год приведен в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

Анализ объемов финансирования мероприятий  ведомственной целевой программы  «Информатизация Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2014-2015 годы» за 2015  год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |
|  |  |  | За 2014 год | За 2014 год | тыс. руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача |
| 1. | Внедрение системы электронного документооборота | местный бюджет | 17,5 | 17,4 | -0,1 | 99,4 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 2. | Содержание, а так же обслуживание веб-сайта proletarskoe.ru в соответствии с требованиями Федерального закона № 8-ФЗ от 9.02.2009 ( в течение 2014 года) | местный бюджет | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 3. | Оплата за предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет, а также оплата услуг связи ( в течение 2014 года) | местный бюджет | 44,7 | 44,7 | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе | местный бюджет | 64,7 | 64,6 | -0,1 | 99,8 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  | 64,7 | 64,6 | -0,1 | 99,8 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы  «Информатизация Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2014-2015 годы» за 2015 год

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Плановое значение за 2015 год | Фактическое значение за 2015 год | Отклонение | Значение целевого индикатора при расчете,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |  |
| 1. | Внедрение системы электронного документооборота | шт. | 80 | 80 | 0 | 0 | 100 |
| 2. | Мероприятия по повышению компьютерной грамотности | чел. | +2 | +2 | 0 | 0 | 100 |
| 3. | Разработка системы приема обращений граждан в электронном виде | шт. | 23 | 23 | 0 | 0 | 100 |

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации целевой программы  «Информатизация Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2014-2015 годы» удалось достичь уровня запланированных и утвержденных показателей  для оценки конечных результатов программы.

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации  ведомственной целевой программы  «Информатизация Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2014-2015 годы» за 2015 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб./ Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб./Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | внедрение системы электронного документооборота; мероприятия по повышению компьютерной грамотности; разработка системы приема обращений граждан в электронном виде | 57,7/80/+2/23 | 57,7/80/+2/23 | 1,0 |

Глава

Пролетарского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                         М.И. Шкарупелова