АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от22.01.2016                                                                                                                                 № 20

хутор Бабиче-Кореновский

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2014-2016 годы за 2015 год

В соответствии с  постановлением администрации Пролетарского  сельского поселения  Кореновского  района от 19 мая 2015 года №108  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пролетарского сельского поселения Кореновского района»,  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2014-2016 годы за 2015 год (приложение № 1).

- Утвердить оценку эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2014-2016 годы за 2015 год (приложение № 2).

3. Общему отделу администрации  Пролетарского сельского поселения Кореновского района (Гвоздева) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить  на официальном сайте администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Пролетарского сельского поселения

Кореновского района                                                                М.И. Шкарупелова

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 22.01.2016 № 20 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной  целевой  программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2014-2016 годы за 2015 год

Ведомственная  целевая  программа «Устойчивое развитие сельских территорий Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации Пролетарского  сельского поселения Кореновского района от 14 мая 2014 года № 60 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2014-2016 годы. Постановлениями от 24 октября 2014 №136, от 27 мая 2015 года №117, 8 декабря 2015 года №255 вносились изменения в Программу.

Мероприятия программы  были направлены на улучшение условий быта и производственной деятельности населения поселения за счет более полного обеспечения природным газом. Расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы полной (100-процентной) газификации поселения природным газом. Финансирование  мероприятий программы  проводилось из средств местного бюджета.

Общий объем  фактически произведенных расходов в 2015 году 1575,0 тыс.  рублей.

Итоговый отчет

о выполнении ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2014-2016 годы за 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Привлеченные средства из: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Газопровод среднего давления в хуторе Пролетарском Кореновского района ул. Шоссейная, ул. Советская, ул. Огородняя, ул. Полевая | Всего | План/ Исполнение | 600,0/600,0 | 600,0/600,0 | - | - | - | 100,0 |
|  |  | 2014 | План/ Исполнение | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 | - | - | - | - |
|  |  | 2015 | План/ Исполнение | 600,0/600,0 | 600,0/600,0 |  |  |  | 100,0 |
|  |  | 2016 | План/ Исполнение | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 |  |  |  |  |
| 2 | Газопровод среднего давления в хуторе Пролетарском Кореновского района ул. Шоссейная, ул. Молодежная, ул. Кирпичная | Всего | План/ Исполнение | 900,0/900,0 | 900,0/900,0 | - | - | - | 100,0 |
|  |  | 2014 | План/ Исполнение | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | План/ Исполнение | 900,0/900,0 | 900,0/900,0 | - | - | - | 100,0 |
|  |  | 2016 | План/ Исполнение | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 |  |  |  |  |
| 3 | Услуги по техническому надзору (контролю) строительства объекта «Газопровод среднего давления в хуторе Пролетарском Кореновского района | Всего | План/ Исполнение | 75,0/75,0 | 75,0/75,0 |  |  |  | 100,0 |
|  |  | 2014 | План/ Исполнение | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | План/ Исполнение | 75,0/75,0 | 75,0/75,0 |  |  |  | 100,0 |
|  |  | 2016 | План/ Исполнение | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | Всего | План | 1575,0 | 1575,0 | - | - | - |  |
|  |  |  | Исполнение | 1575,0 | 1575,0 | - | - | - | 100,0 |
|  | в том числе по годам | 2014 | План/ Исполнение | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 |  |  |  | 100,0 |
|  |  | 2015 | План/ Исполнение | 1575,0/1575,0 | 1575,0/1575,0 |  |  |  | 100,0 |
|  |  | 2016 | План/ Исполнение | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 |  |  |  | 0,0 |

Аналитическая записка

об эффективности реализации  ведомственной целевой Программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2014-2016  годы за 2015 год

Реализация Программы произведена в полном объеме.

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия выполнены в полном объеме. Целевые индикаторы и показатели соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации ведомственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2014-2016  за 2015 год  удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

Финансирование программных мероприятий из средств местного бюджета из средств местного бюджета. Общий объем  фактически произведенных расходов 1575,0 тыс. рублей, т.е. освоены денежные средства в полном объеме от запланированных.

В соответствии с Федеральным Законом №44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены торги  методом    открытого аукциона в электронной форме с целью заключения контракта на выполнение работ по объекту «Газопровод среднего давления в хуторе Пролетарском Кореновского района».

При оценке  эффективности реализации  ведомственной  целевой  программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории Пролетарского  сельского поселения Кореновского района»  проводилось сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  -100%.

Результативность Программы -100%.

Степень выполнения запланированных мероприятий программы 100%.

Эффективность реализации ведомственной программы  100%.

Глава

Пролетарского  сельского поселения

Кореновского района                                                                М.И. Шкарупелова

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 22.01.2016 № 20 |
| --- | --- |

Оценка эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2014-2016  годы за 2015 год

Пояснительная записка

Анализ объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2014-2016  годы  приведен в таблице № 1.

Оценка результативности реализации Программы осуществлялась на основе следующего индикатора:

улучшение бытовых условий домовладений.

Анализ показателей результативности ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2014-2016 за 2015 год приведен в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2014-2016  за 2015 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб.- / + |  | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. | Газопровод среднего давления в хуторе Пролетарском Кореновского района ул. Шоссейная, ул. Советская, ул. Огородняя, ул. Полевая | местный бюджет | 600,0 | 600,0 |  | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 2. | Газопровод среднего давления в хуторе Пролетарском Кореновского района ул. Шоссейная, ул. Молодежная, ул. Кирпичная | местный бюджет | 900,0 | 900,0 |  | 0 | 0 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 3. | Услуги по техническому надзору (контролю) строительства объекта «Газопровод среднего давления в хуторе Пролетарском Кореновского района | местный бюджет | 75,0 | 75,0 |  |  |  | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  |  | 1575,0 | 1575,0 |  | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  | 1575,0 | 1575,0 |  | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2014-2016  за 2015 год

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  | Значение целевого индикатора при расчете,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |  |
| 1. | Улучшение бытовых условий домовладений | шт. | ввод в эксплуатацию этого объекта планируется в 2016 году 630 | ввод в эксплуатацию этого объекта планируется в 2016 году 630 | 0 | 0 | 100 |

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2014-2016  за 2015 год

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.\ Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.\ Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ведомственной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Улучшение бытовых условий домовладений | 1575,0/ ввод в эксплуатацию этого объекта планируется в 2016 году | 1575,0/ ввод в эксплуатацию этого объекта планируется в 2016 году | 1,0 |

Глава

Пролетарского  сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                          М.И. Шкарупелова